PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Cotización N.º AMS-FEDA-2026-01

Consultoría por producto · Convocatoria IPHAE – FEDAPABENI

Diseño, desarrollo e implementación de la plataforma web comercial de FEDAPABENI

Una herramienta institucional, comercial y de articulación de mercados para visibilizar a las asociaciones y emprendimientos amazónicos del norte de Bolivia y conectar su oferta con compradores.

| Empresa proponente Amicornios Soft | Fecha de elaboración 15 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Cliente FEDAPABENI | Institución contratante IPHAE |
| Presupuesto total Bs 32.000,00 | Plazo de ejecución 18 días calendario |

Prototipo interactivo: https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html Panel administrativo (demo): https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/admin/index.html

Amicornios Soft · vargascarlos12123@gmail.com · +591 71450557 · soft.amicornios.com

00 · PRESENTACIÓN

# Carta de presentación

Cochabamba, Bolivia, 15 de octubre de 2026

Señores
Instituto para el Hombre, Agricultura y Ecología – IPHAE
En coordinación con la Federación Departamental de Asociaciones de Productores Agroforestales del Beni – FEDAPABENI
Riberalta, Beni

Ref.: Propuesta técnica y económica — Consultoría por producto para el diseño, desarrollo e implementación de una página web comercial para FEDAPABENI.

De nuestra consideración:

Mediante la presente, Amicornios Soft presenta su propuesta técnica y económica para la consultoría de referencia, en conformidad con los Términos de Referencia publicados por IPHAE (octubre de 2026).

Proponemos una plataforma moderna, segura, adaptable a dispositivos móviles y administrable por la propia FEDAPABENI, que integra los componentes institucionales, comerciales y administrativos exigidos: directorio de organizaciones, fichas individuales, catálogo comercial, formularios, WhatsApp, mapa georreferenciado, galería, noticias, panel de administración, capacitación, garantía de 90 días y funcionamiento durante el primer año.

El monto total de nuestra oferta es de Bs 32.000,00 (TREINTA Y DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), con un plazo de ejecución de 18 días calendario, inferior al máximo de 20 días establecido. Acompañamos un prototipo navegable para que IPHAE y FEDAPABENI puedan evaluar desde ahora la propuesta funcional y visual:

https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html

Quedamos a disposición para cualquier aclaración o presentación técnica.

Atentamente,

Carlos Vargas

Amicornios Soft · Carlos Vargas Merida

NIT: 14149549016

01 · RESUMEN EJECUTIVO

# Una vitrina digital para la oferta amazónica organizada

| 18 días calendario de ejecución | 14 módulos funcionales | 90 días de garantía técnica | 12 meses de hosting y funcionamiento |
| --- | --- | --- | --- |

## El problema

Las asociaciones y emprendimientos agroforestales del norte amazónico producen pulpas de asaí, copoazú y majo, cacao silvestre, harina de plátano y otros productos del bosque, pero su oferta, sus capacidades productivas y sus contactos comerciales tienen poca visibilidad digital. Los compradores no cuentan con un punto único para conocer quién produce, qué, cuánto y cómo contactarlo.

## El objetivo

Diseñar, desarrollar, implementar y poner en funcionamiento una plataforma web comercial, institucional y de articulación de mercados que presente a FEDAPABENI como articuladora de la oferta amazónica y, al mismo tiempo, visibilice individualmente a cada asociación afiliada, sus productos y capacidades.

## Beneficios para FEDAPABENI y sus asociaciones

- Presencia institucional sólida: historia, objetivos, cobertura y modelo “Bosque en Pie”.

- Visibilidad individual: cada asociación con su ficha, fotos, productos, capacidades y contacto.

- Más oportunidades comerciales: catálogo por categorías, solicitudes de compra y WhatsApp directo.

- Origen georreferenciado: mapa con la ubicación de organizaciones y territorios.

- Autonomía: el personal de FEDAPABENI actualiza todo desde un panel, sin depender del proveedor.

- Impacto social: beneficio indirecto para aproximadamente 720 familias productoras y recolectoras (dato de los TDR).

## Alcance general de la propuesta

Incluye análisis y arquitectura, diseño UX/UI responsive, desarrollo de los módulos institucionales y comerciales, panel de administración, integración con WhatsApp, formularios y mapas, galería y noticias, seguridad y SEO básico, hosting, dominio y SSL por 12 meses, despliegue, pruebas, capacitación práctica, manual de administración, transferencia total de accesos y código, informe final y garantía de 90 días. No se reconocerán costos adicionales por conceptos necesarios para dejar la plataforma operativa durante el primer año.

02 · COMPRENSIÓN DEL SERVICIO

# Cumplimiento de los Términos de Referencia

Revisamos el documento oficial de TDR publicado por IPHAE (CEBEM, octubre de 2026). Cada requisito tiene una respuesta concreta en esta propuesta.

| TDR | Requisito | Respuesta de la propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| §6.1 | Análisis y arquitectura | Producto 1: requerimientos, estructura, categorías, catálogo y directorio (días 1–3). | ✓ Incluido |
| §6.2 | Diseño UX/UI adaptable | Producto 2 y módulo 13: diseño mobile-first para computadoras, tabletas y celulares. | ✓ Incluido |
| §6.3 | Desarrollo web | Módulos 1 a 14, institucionales y comerciales. | ✓ Incluido |
| §6.4 | Módulo institucional | Módulo 1: objetivos, trayectoria, cobertura, afiliadas y “Bosque en Pie”. | ✓ Incluido |
| §6.5 | Directorio de organizaciones | Módulo 2: AAGROPAMA, ACOPALT, APPAA-VD, AIPRANCA, ARPHAE, AJORA y otras. | ✓ Incluido |
| §6.6 | Fichas individuales | Módulo 5: nombre, ubicación, descripción, productos, fotos, capacidades, contacto y canales. | ✓ Incluido |
| §6.7 | Catálogo comercial | Módulos 3 y 4: categorías, disponibilidad, presentaciones y características. | ✓ Incluido |
| §6.8 | Contacto y oportunidades | Módulos 6 y 7: formulario de contacto, de solicitudes/compras y WhatsApp. | ✓ Incluido |
| §6.9 | Mapa y georreferenciación | Módulo 8: Leaflet + OpenStreetMap con enlaces a perfiles. | ✓ Incluido |
| §6.10 | Galería y noticias | Módulos 9 y 10: fotos, videos, noticias, ferias, eventos y oportunidades. | ✓ Incluido |
| §6.11 | Panel de administración | Módulo 11: crear y editar organizaciones, productos, fotos, textos y noticias. | ✓ Incluido |
| §6.12 | Seguridad y posicionamiento | Módulo 12: SSL, seguridad básica, SEO básico y buenas prácticas. | ✓ Incluido |
| §6.13 · §15 | Capacitación | Módulo 14: capacitación práctica en los 8 temas obligatorios. | ✓ Incluido |
| §6.14 | Implementación | Fase 8: hosting, dominio, pruebas y puesta en producción. | ✓ Incluido |
| §6.15 · §16 | Funcionamiento por un año | Hosting, dominio y SSL por 12 meses incluidos en el monto. | ✓ Incluido |
| §8 | Cronograma inferior a 20 días | 18 días calendario, con actividades, responsables, productos y fechas. | ✓ Incluido |
| §13 | Propiedad y transferencia | Entrega de credenciales, hosting, dominio, base de datos, código y recursos. | ✓ Incluido |
| §14 | Garantía mínima de 90 días | 90 días de corrección de errores sin costo adicional. | ✓ Incluido |

Observaciones de alineación con el documento oficial - Los TDR exigen un módulo institucional (objetivos, trayectoria, cobertura territorial, organizaciones afiliadas y modelo “Bosque en Pie”, §6.4). Se incorporó como sección “Nosotros” en el prototipo y como módulo 1 de esta propuesta. - Los TDR piden un formulario de solicitudes de información y consultas/compras (§6.8) y capacitación en administración de consultas (§15). Se agregó una bandeja de consultas al panel administrativo. - El plazo propuesto de 18 días cumple el requisito de un cronograma inferior a 20 días (§8); el monto de Bs 32.000,00 no supera el techo de Bs 37.000,00 (§9). - La forma y porcentajes de pago serán establecidos en el contrato (§19); la referencia de pago de esta propuesta es negociable. - Los TDR fijan como fecha límite de presentación el jueves 15 de octubre de 2026 (§18), al correo iphae_riberalta@yahoo.com.

03 · SOLUCIÓN PROPUESTA

# Arquitectura moderna, administrable y sin dependencia del proveedor

## Arquitectura general de la plataforma

| Usuarios | Plataforma (HTTPS · SSL) | Servidor |
| --- | --- | --- |
| Compradores y público Computadora, tableta, celular | Sitio público responsive Inicio · Nosotros · Directorio · Catálogo · Mapa · Noticias · Galería · Contacto | Base de datos y archivos MySQL/MariaDB · imágenes optimizadas · copias de seguridad |
| Personal de FEDAPABENI Usuarios con roles y contraseña | Panel de administración (CMS) Organizaciones · Productos · Categorías · Noticias · Galería · Consultas · Ajustes | Integraciones WhatsApp (click-to-chat) · Leaflet + OpenStreetMap · correo SMTP |

## Tecnologías sugeridas para la implementación real

| Gestor de contenidos | WordPress (código abierto, licencia GPL) con tema a medida y tipos de contenido propios: organizaciones, productos, categorías, noticias/eventos y consultas. |
| --- | --- |
| Backend | PHP 8.x + MySQL/MariaDB; campos personalizados y roles de usuario (administrador, editor). |
| Frontend | HTML5, CSS3 y JavaScript; diseño mobile-first, imágenes WebP y carga diferida. |
| Mapas | Leaflet.js + OpenStreetMap (sin costo de licencias ni claves de pago). |
| Infraestructura | Hosting con SSL Let’s Encrypt, copias de seguridad automáticas y correo SMTP para formularios. |

Alternativa evaluable en la fase de arquitectura: CMS headless (Strapi) + frontend Next.js. Recomendamos WordPress por su menor costo operativo, la facilidad de uso para el personal y la gran disponibilidad de proveedores en Bolivia, lo que evita dependencia técnica (TDR §13).

## Diseño responsive

Diseño mobile-first validado en computadoras, tabletas y celulares: navegación simple, botones grandes, WhatsApp siempre visible y páginas livianas para conexiones móviles de la región.

## Administración de contenido

Formularios sencillos para crear y editar organizaciones, productos, fotografías, textos, noticias y eventos; bandeja de consultas; usuarios con roles. Sin conocimientos técnicos.

## Escalabilidad y mantenimiento

Estructura preparada para nuevas organizaciones, productos y módulos (pagos en línea, multilenguaje, trazabilidad). Código documentado y entregado, actualizaciones de seguridad y copias de respaldo.

Sobre el prototipo El prototipo que acompaña esta propuesta está construido con HTML, CSS y JavaScript (sin servidor) para demostrar la experiencia de uso, la navegación y las funciones principales. La solución definitiva se implementará con backend, base de datos y CMS, con autenticación real, almacenamiento en servidor y envío de formularios por correo.

04 · MÓDULOS INCLUIDOS

# 14 módulos para una plataforma completa

Componentes institucionales, comerciales y administrativos exigidos por los TDR (§6.4 a §6.13), sin costos adicionales.

| N.º | Módulo | Descripción y funciones | TDR |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Inicio institucional y comercial | Portada que presenta a FEDAPABENI y su oferta, con buscador, destacados y accesos directos. ✓ Quiénes somos, objetivos y trayectoria · ✓ Cobertura territorial y modelo “Bosque en Pie” · ✓ Buscador de productos y asociaciones | §6.4 |
| 02 | Directorio de asociaciones y emprendimientos | Listado de organizaciones afiliadas con filtros por ubicación, rubro y tipo. ✓ AAGROPAMA, ACOPALT, APPAA-VD, AIPRANCA, ARPHAE, AJORA y otras · ✓ Buscador y paginación · ✓ Escalable a nuevas organizaciones | §6.5 |
| 03 | Catálogo comercial de productos amazónicos | Catálogo por categorías: pulpas de asaí, copoazú y majo, cacao silvestre, harina de plátano y más. ✓ Filtros por categoría y organización · ✓ Ordenamiento y buscador · ✓ Disponibilidad y presentaciones | §6.7 |
| 04 | Fichas detalladas de productos | Página por producto con galería, descripción, características y organización productora. ✓ Presentación, unidad y pedido mínimo · ✓ Temporada y disponibilidad · ✓ Consulta por WhatsApp y solicitud de cotización | §6.7 |
| 05 | Perfiles de asociaciones | Ficha individual de cada organización con toda la información exigida por los TDR. ✓ Nombre, ubicación y descripción · ✓ Productos, fotografías y capacidades · ✓ Contacto y canales comerciales | §6.6 |
| 06 | Integración con WhatsApp | Botones de WhatsApp con mensajes prellenados por producto y por organización. ✓ Número general configurable · ✓ Número propio por asociación · ✓ Botón flotante en todo el sitio | §6.8 |
| 07 | Formularios de contacto y compras | Formulario de contacto y formulario de solicitudes de información y consultas/compras. ✓ Validación de campos y antispam · ✓ Aviso por correo a FEDAPABENI · ✓ Bandeja de consultas en el panel | §6.8 |
| 08 | Mapa interactivo | Georreferenciación de organizaciones y territorios con Leaflet y OpenStreetMap. ✓ Marcadores con ventana de información · ✓ Enlaces a perfiles · ✓ Sin costos de licencia | §6.9 |
| 09 | Galería multimedia | Fotografías y videos de productos, territorios y actividades. ✓ Visor ampliado (lightbox) · ✓ Videos incrustados · ✓ Imágenes optimizadas | §6.10 |
| 10 | Noticias, eventos y ferias | Publicación de noticias, actividades, ferias, eventos y oportunidades comerciales. ✓ Filtros por tipo de publicación · ✓ Próximos eventos · ✓ Fichas de contenido | §6.10 |
| 11 | Panel de administración | Sistema para que el personal autorizado cree y edite todo el contenido. ✓ Organizaciones, productos y categorías · ✓ Noticias, galería y textos · ✓ Usuarios con roles y contraseña | §6.11 |
| 12 | SEO, seguridad y optimización | Buenas prácticas de seguridad, posicionamiento y rendimiento. ✓ Certificado SSL y copias de respaldo · ✓ Metadatos, sitemap y URLs amigables · ✓ Carga rápida en redes móviles | §6.12 |
| 13 | Diseño responsive | Interfaz adaptable a computadoras, tabletas y celulares, con navegación simple. ✓ Diseño mobile-first · ✓ Accesibilidad básica · ✓ Navegadores modernos | §6.2 |
| 14 | Capacitación y documentación | Capacitación práctica y manual para que FEDAPABENI administre su plataforma. ✓ 8 temas obligatorios de los TDR · ✓ Manual básico de administración · ✓ Antes de la recepción definitiva | §6.13 · §15 |

05 · METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

# 18 días calendario, con entregables verificables

Trabajo por fases cortas e iterativas, con validaciones de IPHAE y FEDAPABENI en cada producto (consultoría por producto, TDR §19).

| 1. Descubrir Requerimientos y arquitectura validados con IPHAE y FEDAPABENI. | 2. Diseñar Prototipo y diseño UX/UI aprobados antes de programar. | 3. Construir Desarrollo por módulos con avances demostrables. | 4. Validar Pruebas en dispositivos, seguridad y ajustes. | 5. Entregar Publicación, capacitación, manual y transferencia total. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Cronograma de ejecución

| Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio, levantamiento de requerimientos y arquitectura |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño UX/UI y propuesta gráfica |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo base, CMS y panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Directorio, fichas y catálogo comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Contacto, WhatsApp, mapa, galería y noticias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| 6. Carga inicial de contenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. SEO, seguridad, optimización y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Despliegue: hosting, dominio, SSL y producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |
| 9. Capacitación y manual de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |
| 10. Cierre: código, accesos e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

■ Verde: Amicornios Soft · ■ Café: FEDAPABENI (contenidos y validación) · ◆ Entrega de producto · Fechas relativas (día 1 = día siguiente a la firma del contrato u orden de inicio).

| # | Fase y actividades | Responsables | Productos | Fechas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio, levantamiento de requerimientos y arquitectura Reunión de inicio, relevamiento de contenidos, estructura del sitio, catálogo y directorio. | A · F · I | P1 · Documento de requerimientos y arquitectura | Día 1 – Día 3 |
| 2 | Diseño UX/UI y propuesta gráfica Mapa de navegación, diseño de páginas clave y panel, validación con FEDAPABENI. | A · F | P2 · Diseño UX/UI aprobado | Día 3 – Día 6 |
| 3 | Desarrollo base, CMS y panel de administración Instalación, tipos de contenido, roles, panel y plantillas responsive. | A | Avance demostrable | Día 5 – Día 11 |
| 4 | Directorio, fichas y catálogo comercial Directorio con filtros, perfiles, catálogo, fichas de producto y buscador. | A | P4 · Directorio · P5 · Catálogo | Día 7 – Día 12 |
| 5 | Contacto, WhatsApp, mapa, galería y noticias Formularios, WhatsApp, mapa Leaflet/OSM, galería y noticias. | A | P3 · Plataforma funcional · P6 · Contacto y mapa | Día 9 – Día 13 |
| 6 | Carga inicial de contenidos FEDAPABENI entrega y valida contenidos; carga asistida de organizaciones y productos. | F · A | Contenido inicial publicado | Día 10 – Día 14 |
| 7 | SEO, seguridad, optimización y pruebas Pruebas funcionales y en dispositivos, seguridad, rendimiento y SEO básico. | A · F | Informe de pruebas | Día 13 – Día 15 |
| 8 | Despliegue: hosting, dominio, SSL y producción Configuración de hosting y dominio, SSL, publicación y verificación. | A · F | P8 · Página publicada y funcionando | Día 15 – Día 16 |
| 9 | Capacitación y manual de administración Capacitación práctica al personal designado y entrega del manual. | A · F | P7 · Panel y capacitación · P9 · Manual | Día 16 – Día 17 |
| 10 | Cierre: código, accesos e informe final Transferencia de accesos, código y recursos; informe final y recepción. | A · I · F | P10 · Código y accesos · P11 · Informe final | Día 17 – Día 18 |

A = Amicornios Soft · F = FEDAPABENI · I = IPHAE (supervisión). Duración total: 18 días calendario, inferior al máximo de 20 días (TDR §8).

06 · PROPUESTA ECONÓMICA

# Presupuesto detallado

Montos en bolivianos. Incluye todos los costos necesarios para el cumplimiento integral del servicio y el funcionamiento durante el primer año (TDR §9, §12 y §16).

| N.º | Concepto | Monto (Bs) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Diseño y desarrollo de la plataforma |  |  |  |
| 1 | Diseño UI/UX responsive Arquitectura de información, prototipo, diseño visual del sitio y del panel, adaptación a celular y tableta. | 4.000,00 | 12,5 % |
| 2 | Directorio de asociaciones Directorio con buscador y filtros; fichas individuales con fotos, productos, capacidades y contacto. | 4.000,00 | 12,5 % |
| 3 | Catálogo y fichas de productos Catálogo por categorías con filtros y ordenamiento; fichas con galería, presentación y disponibilidad. | 5.000,00 | 15,6 % |
| 4 | Panel administrativo y CMS Gestión de organizaciones, productos, categorías, noticias, galería, consultas, usuarios y ajustes. | 6.000,00 | 18,8 % |
| 5 | WhatsApp, formularios y mapas WhatsApp click-to-chat, formularios de contacto y de compra con aviso por correo, mapa Leaflet/OSM. | 3.000,00 | 9,4 % |
| 6 | Noticias, eventos y multimedia Noticias, ferias, eventos y oportunidades comerciales; galería de fotos y videos. | 2.000,00 | 6,3 % |
|  | Subtotal A | 24.000,00 | 75,0 % |
| B. Implementación, seguridad y funcionamiento |  |  |  |
| 7 | SEO, seguridad y optimización SSL, configuración segura, copias de respaldo, rendimiento, metadatos, sitemap y Search Console. | 2.000,00 | 6,3 % |
| 8 | Hosting y despliegue por un año Hosting, dominio y SSL por 12 meses; configuración, pruebas y puesta en producción. | 1.500,00 | 4,7 % |
|  | Subtotal B | 3.500,00 | 10,9 % |
| C. Capacitación, pruebas y garantía |  |  |  |
| 9 | Capacitación y documentación Capacitación práctica al personal de FEDAPABENI y manual básico de administración. | 1.500,00 | 4,7 % |
| 10 | Pruebas, garantía y soporte Pruebas funcionales y en dispositivos; garantía y soporte técnico de 90 días. | 3.000,00 | 9,4 % |
|  | Subtotal C | 4.500,00 | 14,1 % |
|  | TOTAL GENERAL | Bs 32.000,00 | 100 % |

| Total de la propuesta Bs 32.000,00 TREINTA Y DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS | Techo presupuestario (TDR §9) Bs 37.000,00 Margen bajo el techo: Bs 5.000,00 |
| --- | --- |

## Desglose por componentes solicitados (TDR §12)

| Componente | Monto |
| --- | --- |
| Diseño | Bs 4.000,00 |
| Desarrollo y programación | Bs 20.000,00 |
| Implementación (seguridad, SEO, publicación) | Bs 2.000,00 |
| Hosting, dominio y funcionamiento durante el primer año | Bs 1.500,00 |
| Capacitación | Bs 1.500,00 |
| Soporte y garantía | Bs 3.000,00 |
| Otros costos necesarios No se prevén costos adicionales. | Bs 0,00 |
| Total | Bs 32.000,00 |

## Funcionamiento durante el primer año (TDR §16)

El rubro “Hosting y despliegue por un año” cubre los servicios técnicos necesarios durante 12 meses:

- Hosting con recursos suficientes para el sitio, imágenes y base de datos.

- Registro del dominio por 1 año, a nombre de FEDAPABENI (extensión y disponibilidad: pendiente de confirmación).

- Certificado SSL (HTTPS) y renovaciones automáticas.

- Copias de seguridad periódicas y monitoreo básico.

Concluido el primer año, los costos de funcionamiento serán asumidos por FEDAPABENI mediante el mecanismo de contribución de sus organizaciones afiliadas (TDR §16).

07 · PRODUCTOS Y ENTREGABLES

# Lo que FEDAPABENI recibe

- Plataforma web funcional

- Código fuente

- Base de datos y estructura

- Accesos administrativos

- Dominio y hosting configurados

- Manual de administración

- Capacitación al personal

- Garantía mínima de 90 días

- Hosting durante el primer año

| N.º | Producto (TDR §7) | Forma de entrega | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Documento de requerimientos, estructura y arquitectura de la plataforma | Documento PDF: requerimientos, mapa del sitio, estructura de catálogo y directorio, arquitectura técnica. | Día 3 |
| P2 | Diseño UX/UI y propuesta gráfica de la página | Diseños de páginas clave (escritorio y móvil) y guía visual. | Día 6 |
| P3 | Página web desarrollada y funcional, con módulos institucionales y comerciales | Plataforma operativa en entorno de pruebas. | Día 13 |
| P4 | Directorio digital de organizaciones y emprendimientos | Directorio con fichas de las organizaciones indicadas por FEDAPABENI. | Día 12 |
| P5 | Catálogo comercial de productos amazónicos | Catálogo por categorías con fichas de productos. | Día 12 |
| P6 | Sistema de contacto, formularios, integración con WhatsApp y mapa | Formularios con aviso por correo, WhatsApp y mapa georreferenciado. | Día 13 |
| P7 | Panel de administración y capacitación al personal de FEDAPABENI | Usuarios administradores creados y sesiones de capacitación con lista de asistencia. | Día 17 |
| P8 | Página publicada, configurada, probada y funcionando | Sitio en el dominio de FEDAPABENI con SSL. | Día 16 |
| P9 | Manual básico para administración y actualización de contenidos | Manual en PDF con capturas paso a paso. | Día 17 |
| P10 | Entrega de código fuente y accesos administrativos | Repositorio/archivo del código, base de datos, recursos gráficos y acta de credenciales. | Día 18 |
| P11 | Informe final de la consultoría con recomendaciones de sostenibilidad | Trabajos realizados, estado final y recomendaciones para el segundo año. | Día 18 |

08 · PROPONENTE

# Perfil, experiencia y equipo responsable

## Amicornios Soft

Equipo de consultores y desarrolladores con base en Cochabamba, Bolivia, dedicado al diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, integraciones con terceros y soluciones administrables por el cliente (según el perfil publicado en soft.amicornios.com).

| Razón social | Carlos Vargas Merida |
| --- | --- |
| NIT | 14149549016 |
| Representante | Carlos Vargas |
| Ciudad | Cochabamba, Bolivia |
| Correo | vargascarlos12123@gmail.com |
| WhatsApp | +591 71450557 |
| Sitio web | soft.amicornios.com |

## Capacidades técnicas

- Desarrollo web: WordPress, Next.js, React, HTML, CSS y JavaScript.

- Backend: PHP, Laravel, Node.js, Express, Strapi, Python; MySQL y PostgreSQL.

- Aplicaciones móviles: Flutter, React Native, Java.

- Integraciones: autenticación, pasarelas de pago, calendarios de reservas, generación de códigos QR, APIs REST.

- Catálogos con venta por WhatsApp, directorios con registro de usuarios y plataformas administrables.

Fuente: servicios y tecnologías publicados en soft.amicornios.com.

## Experiencia específica relacionada (portafolio publicado)

| Proyecto | Descripción | Relación con esta consultoría |
| --- | --- | --- |
| Soy Emprendedor — Infocal Santa Cruz soyemprendedor.infocalscz.edu.bo | Directorio donde egresados publican sus emprendimientos, con registro. | Directorio de emprendimientos y fichas |
| Tecquimica tecquimica.com.bo/es | Catálogo tipo e-commerce con ventas concretadas por WhatsApp, versión en inglés y adaptación móvil. | Catálogo comercial + WhatsApp |
| Union Agronegocios www.union.com.bo | E-commerce mayorista y minorista con sección de pago de créditos. | Comercio del sector agropecuario |
| Infocal Laboral laboral.infocalscz.edu.bo | Bolsa de trabajo para empresas y estudiantes, con verificación y gráficos de postulaciones. | Plataforma administrable con indicadores |
| Comerarte — Infocal Santa Cruz comerarte.infocalscz.edu.bo | Venta de entradas para el evento y emisión de certificados de participación. | Eventos y ferias |
| Monte Fuego Samaipata montefuegosamaipata.com/es | Sitio de reservas con calendario y secciones adaptadas a móvil. | Sitio institucional responsive |

## Equipo responsable

| Rol | Responsabilidades | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Director/a de proyecto y arquitecto/a de software | Coordinación con IPHAE/FEDAPABENI, arquitectura, calidad y cumplimiento del cronograma. | Carlos Vargas |
| Diseñador/a UX/UI | Experiencia de usuario, interfaz, identidad visual y diseño responsive. | Carlos Vargas |
| Desarrollador/a full-stack | CMS, módulos, integraciones (WhatsApp, formularios, mapa), seguridad y SEO. | Carlos Vargas |
| Responsable de QA, despliegue y capacitación | Pruebas, hosting y dominio, capacitación, manual y soporte en garantía. | Carlos Vargas |

09 · GARANTÍA, SOPORTE, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA

# Continuidad garantizada para FEDAPABENI

## Garantía y soporte técnico — 90 días

Durante 90 días calendario posteriores a la puesta en funcionamiento corregiremos, sin costo adicional, los errores atribuibles al desarrollo (TDR §14):

- Funcionamiento de los módulos contratados y de la programación.

- Visualización, formularios, enlaces y navegación.

- Atención por WhatsApp y correo; diagnóstico en 1 día hábil y corrección según severidad.

La garantía no comprende modificaciones o nuevos módulos fuera del alcance contratado.

## Capacitación práctica obligatoria

Sesiones prácticas (presenciales o virtuales, a coordinar) para el personal designado, antes de la recepción definitiva (TDR §15):

- Administración de contenidos

- Registro y actualización de organizaciones

- Registro y actualización de productos

- Incorporación de fotografías

- Publicación de noticias

- Administración de consultas y formularios

- Gestión básica del catálogo

- Administración general de la plataforma

## Propiedad y transferencia de accesos (TDR §13)

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales, FEDAPABENI tendrá control total de su plataforma. Entregaremos:

- Usuario y contraseña de administrador

- Acceso al hosting

- Acceso al dominio (registrado a nombre de FEDAPABENI)

- Base de datos (copia exportada)

- Código fuente de los desarrollos del proyecto

- Archivos gráficos y recursos digitales

- Manual básico de administración

- Toda otra credencial necesaria

El consultor no mantendrá bajo su control exclusivo credenciales, dominio, hosting ni base de datos. La solución usa tecnologías abiertas y ampliamente conocidas para que FEDAPABENI pueda contratar a cualquier otro proveedor en el futuro.

10 · REQUERIMIENTOS A FEDAPABENI

# Insumos necesarios para cumplir el plazo

- Designación de una persona de contacto y del personal a capacitar.

- Información institucional: historia, objetivos, cobertura territorial y modelo “Bosque en Pie”.

- Datos validados de cada asociación: nombre completo, ubicación, descripción, capacidades y contactos.

- Listado de productos con presentaciones, disponibilidad y características.

- Fotografías y videos propios (organizaciones, productos, territorios).

- Logotipo oficial en buena resolución y lineamientos de identidad, si existen.

- Número(s) de WhatsApp comercial y correo institucional.

- Datos para el registro del dominio a nombre de FEDAPABENI y validaciones oportunas de cada producto.

La información será proporcionada y validada por FEDAPABENI según el cronograma de coordinación (TDR §20). Los retrasos en su entrega se registrarán y no se considerarán incumplimiento del consultor.

11 · CONDICIONES COMERCIALES

# Condiciones de la oferta

| 18 días calendario | Plazo de ejecución desde la firma del contrato u orden de inicio. |
| --- | --- |
| 90 días | Garantía técnica posterior a la puesta en funcionamiento. |
| 12 meses | Hosting, dominio, SSL y funcionamiento incluidos. |
| Pago negociable | Sujeto a aprobación contractual, vinculado a la aceptación de productos. |
| 30 días | Vigencia de la cotización desde su fecha de elaboración. |
| Bs 32.000,00 | Monto total, en bolivianos, dentro del techo de Bs 37.000,00. |

## Forma de pago de referencia (negociable)

| % | Contra | Estimado | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 % | Aprobación de los productos 1 y 2 (requerimientos y diseño) | Día 6 | Bs 9.600,00 |
| 40 % | Aprobación de los productos 3 a 6 (plataforma, directorio, catálogo, contacto y mapa) | Día 13 | Bs 12.800,00 |
| 30 % | Recepción definitiva: productos 7 a 11 (publicación, capacitación, manual, accesos e informe) | Día 18 | Bs 9.600,00 |

Referencia sujeta a lo que establezca el contrato (TDR §19). Régimen de facturación y retenciones impositivas: pendiente de confirmación.

12 · PROTOTIPO INTERACTIVO

# Vea y pruebe la plataforma antes de contratar

Un prototipo navegable con datos demostrativos que muestra cómo se verá y funcionará el producto final.

| Sección | Enlace |
| --- | --- |
| Inicio | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html |
| Nosotros (módulo institucional) | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/nosotros |
| Directorio de asociaciones | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/directorio |
| Catálogo de productos | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/catalogo |
| Mapa interactivo | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/mapa |
| Noticias y ferias | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/noticias |
| Contacto y solicitud de compra | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html#/contacto |
| Panel administrativo (demo) | https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/admin/index.html |

Inicio — escritorio

| Catálogo — celular | Panel administrativo |
| --- | --- |

## Qué puede probar

- Buscador global y filtros por categoría, organización, ubicación y rubro.

- Perfiles de asociaciones con fotos, productos, contacto y mapa.

- Fichas de producto con galería y consulta por WhatsApp.

- Mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap) con enlaces a perfiles.

- Noticias, ferias y oportunidades con filtros; galería con visor de imágenes y videos.

- Formularios validados de contacto y solicitud de compra.

- Panel administrativo: crear, editar y eliminar registros; bandeja de consultas.

Los datos, ubicaciones y contactos del prototipo son ficticios y deben ser validados por FEDAPABENI. Las fotografías provienen de Wikimedia Commons con licencias libres.

13 · REFERENCIAS DEL PROYECTO

# Fuentes y enlaces

| Referencia | Descripción y enlace |
| --- | --- |
| Convocatoria oficial IPHAE / FEDAPABENI (boletín CEBEM) | Publicación de la convocatoria. https://cebem.org/boletin/2026/IPHAE_1/boletin.html |
| Términos de Referencia (PDF) | Documento oficial usado como fuente prioritaria. https://cebem.org/boletin/2026/IPHAE_1/TDR_Pagina_Web_Comercial_FEDAPABENI_IPHAE.pdf |
| Portal CEBEM | Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. https://cebem.org/ |
| Presentación de propuestas | iphae_riberalta@yahoo.com (TDR §18). iphae_riberalta@yahoo.com |
| Amicornios | Sitio principal de la empresa. https://amicornios.com/ |
| Amicornios Soft — portafolio | Servicios, tecnologías y proyectos realizados. https://soft.amicornios.com/ |
| Prototipo interactivo | Demostración de la plataforma propuesta. https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/index.html |
| Panel administrativo (demo) | Demostración de la gestión de contenidos. https://cotizaciones.amicornios.com/fedapabeni/prototipo/admin/index.html |
| OpenStreetMap | Cartografía libre para el mapa. https://www.openstreetmap.org/ |
| Leaflet.js | Librería de mapas interactivos. https://leafletjs.com/ |
| Wikimedia Commons | Fuente de las fotografías demostrativas (licencias libres). https://commons.wikimedia.org/ |

Gracias por su consideración

Estamos listos para iniciar al día siguiente de la orden de inicio y entregar una plataforma que fortalezca la articulación comercial de la oferta amazónica.

| Carlos Vargas Amicornios Soft · Proponente |  | IPHAE IPHAE / FEDAPABENI · Recepción |
| --- | --- | --- |